PAGE  
5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА


Ульяновской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


20 августа 2018 года                                                                                        1835

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда
Ульяновской области, из многоквартирных домов,
 признанных аварийными после 1 января 2012 года»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, пунктами 3, 6 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области», п о с т а н о в л я ю:
 1.Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (приложение).
2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города 



                 С.А.Выжимов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от  20.08.2018 № 1835
Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории 

города Димитровграда Ульяновской области, 

из многоквартирных домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года»
2018 год

1.Паспорт муниципальной программы

	1.1.Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

	1.2.Основание для разработки муниципальной программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

Постановление Правительства Ульяновской области  от 21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после  1 января 2012 года, в 2018-2023 годах»;
Пункты 3, 6 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области.

	1.3.Заказчик муниципальной программы
	Администрация города Димитровграда Ульяновской области

	1.4.Разработчик муниципальной программы
	Комитет по управлению имуществом города Димитровграда

	1.5.Руководитель муниципальной программы
	Первый заместитель Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области

	1.6.Исполнители муниципальной программы
	Комитет по управлению имуществом города Димитровграда

	1.7.Цели муниципальной программы
	1.Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Димитровграда Ульяновской области;

2.Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

	1.8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы.

Этапы реализации:

1 этап – 2019 год (срок реализации 2019 год)
2 этап – 2020 год (срок реализации 2020 и 2021 годы);

3 этап – 2021 год (срок реализации 2021 и 2022 годы);

4 этап – 2022 год (срок реализации 2022 и 2023 годы)

	1.9.Объемы и источники финансирования муниципальной программы*
	Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного бюджета.

Общий объем  бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 
358 663,75380 тыс.руб. в том числе:
Приобретение жилых помещений в 2019 году:

5 127,408000 тыс.руб., в том числе:

4 871,03760 тыс.руб. – средства областного бюджета;

256,37040 тыс.руб. – средства бюджета города.

Приобретение жилых помещений в 2020 году:

24 356,16000  тыс.руб., в том числе:
23 138,35200  тыс.руб. – средства областного бюджета; 

1 217,80800 тыс. руб. – средства бюджета города.

Приобретение жилых помещений в 2021 году:
234 889,20000 тыс.руб., в том числе: 

223 144,74000 тыс.руб. – средства областного бюджета;

11 744,46000 тыс.руб. – средства бюджета города.

Приобретение жилых помещений в 2022 году:
83 285,71200 тыс.руб., в том числе: 

79 121,42640 тыс.руб. – средства областного бюджета;

4 164,28560 тыс.руб. – средства бюджета города.

Снос домов:

Объем  бюджетных ассигнований из бюджета города - 11 005,27380 тыс.руб., в том числе:

этап 2019 года – 211,83554 тыс.руб.;
этап 2020 года – 996,31726 тыс.руб.;
этап 2021 года – 9797,121000 тыс.руб.

	1.10.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде до 0%;

- переселение из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 675 человек;

- ввод в эксплуатацию жилья площадью в количестве  не менее 8 047,65 кв.м.;
- ликвидации 8 047,65 кв.м. аварийного жилья.


* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Димитровграда Ульяновской области, как и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть жилищного фонда в городе Димитровграде Ульяновской области сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

В настоящее время в городе Димитровграде Ульяновской области аварийный жилищный фонд, подлежащий расселению, представлен 32 жилыми домами и составляет 8 047,65 кв.м. 
Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик города Димитровграда Ульяновской области.
Муниципальная программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, жильем, которое соответствует санитарно - техническим нормам и требованиям. Муниципальная программа исходит из необходимости поэтапного решения проблемы аварийного жилищного фонда с учетом возможностей бюджета города Димитровграда Ульяновской области.
Список используемых сокращений и терминов
Аварийный жилищный фонд - дома, признанные аварийными после 01 января 2012 года;
Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

Бюджет города - бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

КУИГ – Комитет по управлению имуществом города Димитровграда;

МКД – многоквартирный дом;

Муниципальная программа - муниципальная программа «Переселение граждан города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»;
Управление финансов и муниципальных закупок -  Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области;
Управление социально-экономического развития – управление социально-экономического развития Администрации города Димитровграда Ульяновской области.  

3.Цели и задачи муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
1.Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города; 

2.Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации муниципальной программы будут решаться следующие задачи:
1.Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

2.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Муниципальной программой предусмотрен адресный перечень, в который включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации согласно приложению № 1 к муниципальной программе.
4.Система программных мероприятий
Мероприятия по переселению жителей из аварийного жилищного фонда предусмотрены приложением №2 к муниципальной программе.

5.Управление муниципальной программой и контроль ее реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития отчеты о ходе реализации соответствующей программы:

 ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

 отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

 годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и муниципальных закупок, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.
6.Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы
Важнейшие индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Индикатор
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2019 год*
	2020 год*
	2021 год*
	2022 год*
	2023 год*


	1.
	Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (на начало года)
	Чел.
	675
	665
	614
	129
	0

	2.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (ежегодно)
	Чел.
	10
	51
	485
	129
	0

	3.
	Ввод в эксплуатацию жилых помещений*
	Кв.м.
	118,69
	563,80
	5 437,25
	1 927,91
	0

	4.
	Снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	%
	98
	92
	28
	0
	0

	5.
	Ликвидация аварийного жилищного фонда 
	Кв.м.
	0
	118,69
	563,80
	5 437,25
	1 927,91


*- прогнозное значение индикатора по итогам завершения этапа реализации программы
7.Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы обеспечит:

- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде до 0%;

- переселение из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 675 человек;

- ввод в эксплуатацию жилья площадью в количестве не менее 8 047,65 кв.м.;
- ликвидацию 8 047,65 кв.м. аварийного жилья.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан, 
проживающих на территории 
города Димитровграда 

Ульяновской области, 
из многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
после 1 января 2012 года»
Адресный перечень многоквартирных домов,

признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации*
	№ п/п
	Адрес МКД
	Год постройки
	Планируемая дата  окончания переселения (квартал, год)
	Планируемая дата сноса МКД (квартал, год)
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых к переселению
	Общая площадь МКД
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан, тыс.руб.
	Стоимость сноса 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего, в том числе
	За счет средств консолидированного бюджета:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	за счет средств областного бюджета Ульяновской области
	За счет средств бюджета города
	

	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» Ульяновской 
области за 2019-2023 годы
	х
	х
	х
	675
	675
	8 047,65
	247
	129
	118
	8 047,65
	4119,08
	3928,57
	347 658,48000
	330 275,5560
	17 382,92400
	11 005,2738*

	Итого в 2019 году
	х
	х
	х
	10
	10
	118,69
	3
	3
	0
	118,69
	118,69
	0,00
	5127,40800
	4871,03760
	256,37040
	211,83554

	1.
	ул.9 Линия, д.27
	1976
	IV  кв.

2019
	IV  кв.

2019
	10
	10
	118,69
	3
	3
	0
	118,69
	118,69
	0,00
	5127,40800
	4871,03760
	256,37040
	211,83554

	Итого в 2020 году
	х
	х
	х
	51
	51
	563,80
	17
	5
	12
	563,80
	133,90
	429,90
	24 356,1600
	23 138,3520
	1 217,80800
	996,31726

	2.
	ул.Власть Труда, д.23
	1936
	IV  кв.
2021
	IV  кв.

2022
	22
	22
	243,07
	6
	3
	3
	243,07
	77,50
	165,57
	10500,62400
	9975,59280
	525,03120
	433,82647

	3.
	ул.Комсомольская, д.91
	1917
	IV  кв.

2021
	IV  кв.

2022
	9
	9
	76,40
	3
	1
	2
	76,40
	16,50
	59,90
	3300,480000
	3135,45600
	165,02400
	136,35719

	4.
	Поселок Лесхоза, д.2А
	1971
	IV  кв.

2021
	IV  кв.

2022
	20
	20
	244,33
	8
	1
	7
	244,33
	39,90
	204,43
	10555,05600
	10027,30320
	527.75280
	426,13360

	Итого в 2021 году
	х
	х
	х
	485
	485
	5437,25
	173
	87
	86
	5437,25
	2592,65
	2844,60
	234 889,20000
	223 144,7400
	11 744,4600
	9 797,121

	5.
	ул.III Интернационала, д.68 (2кв.)
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	2
	2
	63,97
	2
	1
	1
	63,97
	39,81
	24,16
	2 763,50400
	2625,32880
	138,17520
	114,17238

	6.
	ул.Бурцева, д.4
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	17
	17
	268,78
	7
	5
	2
	268,78
	219,51
	49,27
	11611,29600
	11030,73120
	580,56480
	479, 71317

	7.
	ул. Бурцева, д.6
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	28
	28
	267,76
	10
	8
	2
	267,76
	200,36
	67,40
	11567,23200
	10988,87040
	578,361600
	477,89269

	8.
	ул.Бурцева, д.12
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	24
	24
	269,00
	9
	6
	3
	269,00
	168,84
	100,16
	11620,80000
	11039,76000
	581,04000
	480,10582

	9.
	ул.Власть Труда, д.19
	1934
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	31
	31
	389,71
	14
	12
	2
	389,71
	295,93
	93,78
	16835,47200
	15993,69840
	841,77360
	762, 85067

	10.
	ул.Власть Труда, д.21
	1934
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	18
	18
	199,33
	4
	3
	1
	199,33
	50,04
	149,29
	8611,05600
	8180,50320
	430,55280
	354,90350

	11.
	ул. Власть Труда, д.29
	1935
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	43
	43
	454,02
	15
	4
	11
	454,02
	106,17
	347,85
	19613,66400
	18632,98080
	980,68320
	819,85608

	12.
	ул.Власть Труда, д.31
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	10
	10
	106,94
	4
	3
	1
	106,94
	77,33
	29,61
	4619,80800
	4388,81760
	230,99040
	190,86437

	13.
	ул.Власть Труда, д.45
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	43
	43
	268,15
	6
	1
	5
	268,15
	56,20
	211,95
	11584,08000
	11004,87600
	579,20400
	478,58876

	14.
	ул.Вокзальная, д.40
	1930
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	32
	32
	424,48
	9
	3
	6
	424,48
	152,65
	271,83
	18337,53600
	17420,65920
	916,87680
	757,60341

	15.
	ул.Гагарина, д.58
	1936
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	28
	28
	372,03
	12
	10
	2
	372,03
	301,60
	70,43
	16071,69600
	15268,11120
	803,58480
	663,99170

	16.
	ул.Матросова, д.4
	1956
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	11
	11
	81,52
	4
	1
	3
	81,52
	21,99
	59,53
	3521,66400
	3345,58080
	176,08320
	145,49527

	17.
	ул. Парковая, д.8
	1939
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	15
	15
	217,04
	7
	6
	1
	217,04
	162,94
	54,10
	9376,12800
	8907,32160
	468,80640
	387,26156

	18.
	ул.Парковая, д.9
	1938
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	22
	22
	264,87
	6
	2
	4
	264,87
	51,83
	213,04
	11442,38400
	10870,26480
	572,11920
	499,02449

	19.
	ул.Победы, д.1
	1958
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	35
	35
	374,10
	12
	2
	10
	374,10
	59,18
	314,92
	16161,12000
	15353,06400
	808,05600
	667,68620

	20.
	ул.Победы, д.3
	1981
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	44
	44
	552,38
	16
	14
	2
	552,38
	482,58
	69,80
	23862,81600
	22669,67520
	1193,14080
	985,87678

	21.
	ул.Прониной, д.15
	1960
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	64
	64
	605,19
	27
	4
	23
	605,19
	70,20
	534,99
	26144,20800
	24836,99760
	1307,21040
	1 080,13101

	22.
	ул. Самарская, д.16
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	8
	8
	78,63
	3
	1
	2
	78,63
	25,90
	52,73
	3396,81600
	3226,97520
	169,84080
	131,00285

	23.
	ул.Тухачевского, д.146
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	10
	10
	179,35
	6
	1
	5
	179,35
	49,59
	129,76
	7747,92000
	7360,52400
	387,39600
	320,10029

	Итого в 2022 году
	х
	х
	х
	129
	129
	1927,91
	54
	34
	20
	1927,91
	1273,84
	654,07
	83 285,71200
	79 121,42640
	4 164,28560
	*

	24.
	ул.Бурцева, д.2
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	7
	7
	260,56
	7
	6
	1
	260,56
	221,35
	39,21
	11256,19200
	10693,38240
	562,80960
	*

	25.
	ул.Власть Труда, д.37
	1947
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	27
	27
	444,07
	8
	5
	3
	444,07
	278,16
	165,91
	19183,82400
	18224,63280
	959,19120
	*

	26.
	ул.Власть Труда, д.43
	1951
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	11
	11
	224,64
	4
	4
	0
	224,64
	224,64
	0,00
	9704,44800
	9219,22560
	485,22240
	*

	27.
	ул.Комсомольская, д.40
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	10
	10
	181,03
	7
	3
	4
	181,03
	83,83
	97,20
	7820,49600
	7429,47120
	391,02480
	*

	28.
	ул.Комсомольская, д.123
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	26
	26
	368,85
	12
	9
	3
	368,85
	289,38
	79,47
	15934,32000
	15137,60400
	796,71600
	*

	29.
	ул.Куйбышева, д.155
	1930
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	12
	12
	103,69
	4
	2
	2
	103,69
	53,69
	50,00
	4479,40800
	4255,43760
	223,97040
	*

	30.
	ул.Пушкина, д.77
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	17
	17
	150,79
	4
	1
	3
	150,79
	24,45
	126,34
	6514,12800
	6188,42160
	325,70640
	*

	31.
	ул.Серебрякова, д.67
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	12
	12
	68,38
	4
	2
	2
	68,38
	38,04
	30,34
	2954,01600
	2806,31520
	147,70080
	*

	32.
	ул.Хмельницкого, д.74
	1917
	IV  кв.

2022
	IV  кв.

2023
	7
	7
	125,90
	4
	2
	2
	125,90
	60,30
	65,60
	5438,88000
	5166,93600
	271,94400
	*


* - данные подлежат уточнению после получения актуальных сметных расчетов Комитета по жилищно-коммунальному комплексу на снос жилых домов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда 

Ульяновской области, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Бюджетные ассигнования бюджета 
города**
	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	Итого

	
	
	
	Финансовое обеспечение всего
	по этапам реализации 

(тыс.руб.)
	Финансовое обеспечение всего
	по этапам реализации (тыс.руб.)
	Всего:
	по этапам реализации (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений»

	1.1
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда


	КУИГ
	17 382,9240
	256,37040
	1 217,80800
	11 744,4600
	4 164,2856
	330 275,5560
	4 871,03760
	23 138,3520
	223 144,7400
	79 121,4264
	347 658,4800
	5 127,40800
	24 356,16000
	234 889,200
	83 285,7120

	
	ИТОГО по мероприятию:

	17 382,9240
	256,37040
	1 217,80800
	11 744,4600
	4 164,2856
	330 275,5560
	4 871,03760
	23 138,3520
	223 144,7400
	79 121,4264
	347 658,4800
	5 127,40800
	24 356,16000
	234 889,200
	83 285,7120


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Бюджетные ассигнования бюджета города**
	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	Итого

	
	
	
	Финансовое обеспечение всего
	по этапам реализации 

(тыс.руб.)
	Финансовое обеспечение всего
	по этапам реализации (тыс.руб.)
	Финансовое обеспечение всего
	по этапам реализации (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2019
	2020
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2. Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда»

	2.1
	Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан
	КУИГ
	11 005,2738
	211,83554
	996,31726
	9 797,121
	*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 005,2738
	211,83554
	996,31726
	9 797,121
	*

	
	ИТОГО по мероприятию:


	11 005,2738
	211,83554
	996,31726
	9 797,121
	*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 005,2738
	211,83554
	996,31726
	9 797,121
	*

	
	Всего по муниципальной программе:
	28388,1978
	468,20594
	2 214,12526
	21 541,581
	4 164,2856
	330 275,5560
	4 871,03760
	23 138,3520
	223 144,7400
	79 121,4264
	358 663,7538
	5 339,24354
	25 352,47726
	244686,321
	83 285,7120


* - данные подлежат уточнению после получения актуальных сметных расчетов Комитета по жилищно-коммунальному комплексу на снос жилых домов.

**выделение денежных средств из бюджета города на программные мероприятия в обозначенных объемах позволит привлечь денежные средства из вышестоящих бюджетов в установленных объемах.
